## Slide 1: Современное коммерческое программирование
О жизни проекта и все такое...
Кирилл Мирошниченко

## Slide 2
2. Организация рабочего процесса
4. Continuous Integration
1. Коммуникация на проекте
3. Bug Trackers

## Slide 3
Bug Tracker

## Slide 4
2. Организация рабочего процесса
4. Continuous Integration
1. Коммуникация на проекте
3. Bug Trackers

## Slide 5: Methodologies
Waterfall
Prototyping
Incremental
model
Iterative
model
Agile
Scrum
Lean
Kanban
XP

## Slide 6
Черновой вариант для выяснения дополнительных деталей и соответствия спецификации
Отзыв от пользователей на ранней стадии разработки
Проверка пригодности предлагаемой концепции или решения
Определение начальных требований
Разработка первого варианта прототипа
Prototyping
Изучение прототипа заказчиком и конечными пользователями
Переработка и улучшение прототипа
POC
(Proof of concept)

## Slide 7
Waterfall
Простота
Проблемы с дизайном выявляются на раннем этапе
Проект тщательно задокументирован
Requirements
Design
Implementation
Integration
Verification
Deployment
Maintenance
Specification
document
Software
architecture
Software
Winston W. Royce

## Slide 8
Incremental Model
Feature implemented
Testing
Customer feedback
Feature implemented
Testing
Customer feedback
…
Builds
First release
Небольшие изменения на каждом инкременте
Легко идентифицировать и исправить проблемы
Заказчик «принимает» постоянное участие в разработке
Быстрый выпуск первой версии продукта

## Slide 9
Iterative Model
Initial planning
Planning
Requirements
Analysis and design
Implementation
Testing
Evaluation
Deployment
Эффективная обратная связь
Акцент на критичные направления проекта
Непрерывное тестирование и выявление проблем на ранних этапах
Реальная оценка текущего состояния проекта

## Slide 10
Agile
Incremental
model
Iterative
model
Agile
http://agilemanifesto.org/ 2001
Люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов Работающий продукт важнее исчерпывающей документации Сотрудничество с заказчиком важнее согласования условий контракта Готовность к изменениям важнее следования первоначальному плану
То есть, не отрицая важности того, что справа, мы всё-таки больше ценим то, что слева.
Самоорганизующаяся кросс-функциональная команда
Разработка в виде серии коротких циклов
Каждый цикл – небольшой самодостаточный прирост по функциональности
В конце каждой итерации доступен готовый к использованию продукт
Регулярная переоценка приоритетов и требований, адаптация к изменяющимся условиям
Рекомендованый метод передачи информации – устный, не документация

## Slide 11
«Agile Software Development with Scrum» by Ken Schwaber and Mike Beedle, 2001
SCRUM
Agile
Scrum
Гибкая, целостная стратегия развития продукта, где команда разработчиков работает как единое целое для достижения общей цели
Sprint
Product backlog
Sprint backlog
Story

## Slide 12
SCRUM roles
Основные роли – «свиньи»
Дополнительные роли – «куры»
Scrum Master
Product Owner
Scrum Team
(5-7 developers)
Customer
Users
Experts

## Slide 13
Sprint
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su
Scrum / Daily / Stand-up Meeting |  |  |  |  |  |  | Scrum / Daily / Stand-up Meeting |  |  |  |  |  | 
Planning and Estimation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Review and retrospective |  | 

## Slide 14
Planning and estimation
Рассмотрение каждой задачи / истории, уточнение деталей
Оценка (Scrum-покер)
Приоритезация задач с учетом производительности команды
Story Points

## Slide 15
Scrum / Daily / Stand-up Meeting
Не больше 15 минут
Каждый день в одно и то же время, желательно утром
В одном и том же месте, обычно возле Scrum-доски
Все могут наблюдать, но только «свиньи» говорят
Что сделано вчера?
Что будет сделано сегодня?
С какими проблемами столкнулся?

## Slide 16
Review and retrospective
Демонстрация проделанной работы
Scrum Team
Product Owner
Сопряжено с регулярным релизом проекта
Ретроспектива (1-3 часа):
Члены команды высказывают свое мнение о прошедшем спринте
Обсуждается, что было сделано хорошо и что – плохо
Решаются вопросы по улучшению процесса разработки

## Slide 17
Scrum Story and Scrum Board
As a User
When I open Product View and click Remove
I expect to see the confirmation window.
Story ID
Story title
Importance
Estimation
Acceptance criteria
Description
As a Product Owner
When I get a new release
I want also to get the tests report

## Slide 18
Burndown Chart

## Slide 19
Extreme Programming
Популярные приемы XP:
Тестирование (Test Driven Development, TDD)
Планирование
Заказчик всегда «рядом»
Парное программирование
Непрерывная интеграция (Continuous Integration)
Улучшение кода (рефакторинг)
Частые небольшие релизы
Единый стиль кода
Коллективное владение кодом, cross-knowledge

## Slide 20
Lean
Бережливая разработка ПО
Исключение потерь: излишняя функциональность, паузы в процессе разработки, нечеткие требования и т.д.
Обучение, постоянная связь с заказчиком
Короткие итерации
Принятие решений только на основе фактов
Мотивация команды
«Мыслить широко, делать мало, ошибаться быстро; учиться стремительно»
Основные принципы:
Основано на концепции бережливого производства, основной идеей которого
является стремление к устранению всех видов потерь.

## Slide 21
Kanban
Incremental
model
Iterative
model
Lean
Kanban
Визуализация (Kanban Board)
Ограничение на кол-во задач в прогрессе (WIP)
Отслеживание выполнения всех задач и анализ результатов
Явные и четкие роли у каждого члена команды
Регулярные и частые отзывы пользователей
Поиск решений всей командой
Основные принципы:
Toyota, 1952 г.

## Slide 22
Kanban Board

## Slide 23
2. Организация рабочего процесса
4. Continuous Integration
1. Коммуникация на проекте
3. Bug Trackers

## Slide 24
https://jira.atlassian.com/secure/RapidBoard.jspa?rapidView=219
Bug Trackers
Demo
http://youtrack.jetbrains.com/dashboard
http://demo.redmine.org/

## Slide 25
2. Организация рабочего процесса
4. Continuous Integration
1. Коммуникация на проекте
3. Bug Trackers

## Slide 26
Continuous integration
???

## Slide 27
Continuous integration

## Slide 28
Continuous delivery
Любое изменение в коде –
это потенциальный релиз
проекта!

## Slide 29
Continuous integration software
http://teamcity.jetbrains.com/?guest=1
https://ci.jenkins-ci.org/

## Slide 30
Спасибо за внимание!